**Universidad del Valle de Guatemala**

**Algoritmos y Estructura de Datos**

**Sección 10**

**Erick Bautista 15192**

**Gerardo Molina 14492**

**2/11/2016**

**INFORME DE GESTION DE TIEMPO**

**HDT #10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Responsable | Fecha estima de inicio | Fecha estimada de finalización |
| Investigación | Entender Neo4j | Erick Bautista/Gerardo Molina | 5/11/16 | 6/11/16 |
| Base de Datos | Crear Base de Datos | Erick Bautista/Gerardo Molina | 6/11/2016 | 6/11/2016 |
| Uml | Crear Uml | Erick Bautista/Gerardo Molina | 7/11/16 | 7/11/16 |
| Java y Neo4j | Unir Java y neo4j | Erick Bautista/Gerardo Molina | 8/11/16 | 8/11/16 |
| Estructurar programa | Estructurar las peticione de la hoja de trabajo | Erick Bautista/Gerardo Molina | 8/11/16 | 8/11/16 |
| Pruebas del programa | Probar programa preliminar | Erick Bautista/Gerardo Molina | 9/11/16 | 9/11/16 |
| Arreglos finales | Arreglar últimos detalles | Erick Bautista/Gerardo Molina | 9/11/2016 | 9/11/2016 |

**Reflexión del desempeño del equipo:**

El exceso de trabajo semestral (de todos los cursos en general) complica el trabajo debido a que no hay tiempo para realizar las actividades.

**Debilidades:**

No se sabía mucho del programa neo4j, y esto creo muchas complicaciones para trabajar con el programa además, se debía averiguar cómo unir neo4j con java lo cual es algo complicado y las fuentes de información no eran muy claras en el funcionamiento.

**Fortalezas:**

Se conocía el funcionamiento de neo4j en general.